Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.04.2024 № 44

 с. Новый Егорлык

«О создании комиссии по подготовке жилого фонда,

 объектов инженерной и социальной инфраструктуры

 к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

на территории Новоегорлыкского сельского поселения

Сальского района»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2022 № 351 «Об организации подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной инфраструктуры в осенне-зимний период 2024-2025 годов, на основании распоряжения администрации Сальского района от 15.04.2024 № 98:

1. Создать постоянно действующую комиссию по подготовке жилищного фонда в согласованном с заинтересованными лицами на территории Новоегорлыкского сельского поселения в составе:

 Председатель комиссии Сенив Елена Онуфриевна - глава Администрации Новоегорлыкского сельского поселения;

 Члены комиссии:

 Коломиец Владимир Дмитриевич - ведущий специалист (по вопросам муниципального хозяйства) Администрации Новоегорлыкского сельского поселения - председатель комиссии;

Кагальницкий Виталий Вячеславович - специалист первой категории ЧС и ПБ Администрации Новоегорлыкского сельского поселения;

Краснокутский Алексей Алексеевич - директор МБУК СР «СДК Новоегорлыкского сельского поселения»;

Филипенко Наталья Алексеевна ­­- директор Новоегорлыкского ДИПИ (по согласованию);

 2. Утвердить мероприятия и обеспечить контроль их выполнения по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2024-2025 годов по Новоегорлыкского сельскому поселению согласно приложению к настоящему распоряжению

 3. Ведущему специалисту Администрации Новоегорлыкского сельского поселения (по вопросам муниципального хозяйства) предоставлять информацию о подготовке объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов на территории Новоегорлыкского сельского поселения в отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, промышленности и связи Администрации Сальского района.

 4. В срок до 01.10.2024 завершить подготовку хозяйств эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годы на территории Новоегорлыкского сельского поселения.

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

 6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста Администрации Новоегорлыкского сельского поселения (по вопросам муниципального хозяйства).

Глава Администрации

 Новоегорлыкского

 сельского поселения Е.О. Сенив

**Приложение к распоряжению**

 **Администрации Новоегорлыкского**

**сельского поселения**

 **от 24.04.2024 № 26**

**План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов инженерной и социальной инфраструктуры**

**Новоегорлыкского сельского поселения**

**к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Планируемые мероприятия** | **Сумма средств****(тыс. руб.)** | **Источник****финансирования** | **Срок****выполнения** | **Отметка об исполнении** |
| **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные средства** |
| **Сети уличного освещения** | **Оплата за потребление электрической энергии** | **Согласно счетов**  | **0**  | **Согласно счетов**  | **0** | **В течение года**  |  |
| **Приобретение электрооборудования и материалов** | **Закуплено в 2024 году** |  | **Закуплено в 2024 году** |  |  |  |
| **Техническое обслуживание сетей уличного освещения** | **250,00** | **-** | **250,00** | **-** |  **В течение года** |  |
| **Внутрипоселковые автодороги общего пользования** | **Содержание автодорог (зимнее содержание, ремонт автодорог, замена и установка дорожных знаков, разметка)** | **5000,00** | **0** | **5000,00** | **0** | **В течение года** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование предприятия,**  **вид работ** |  **Ед.** **изм.** |  **Объём** | **Стоимость** **тыс. руб.** |  **Источник****финансирования** |  **Срок** **исполнения** |  **Ф.И.О.** **ответственного** |  **Примечание** |
|  **1** |  **2** |  **3** |  **4** |  **5** |  **6** |  **7** |  **8** |  **9** |
| **2.** | **Хозяйственная группа Управления образования, работники детсада. Косметический ремонт зданий и помещений детских садов к отопительному сезону.****Побелка и покраска.****Покраска игрового оборудования.** |  |  |  |  | **Июль август****по мере поступления средств** | **Хозяйственная группа Управления образования, работники детсада.** |  |
| **3.** | **Хозяйственная группа Управления образования, подготовка котельных МБОУ СОШ , к отопительному сезону:** |  |  |  | **Средства местного районного бюджета** | **май-сентябрь** | **Хозяйственная группа Управления образования, директора школ** |  |
| **3.1** | **побелка и покраска оборудования и помещения** |  |  |  |  | **май** |  |
| **3.2** | **гидравлическое испытание котлов, ревизия насосов, электродвигателей, задвижек** |  |  |  |  | **май** |  |
| **3.3** | **поверка манометров** |  |  |  |  | **май** |  |
| **3.4** | **чистка дымоходов, секций в котле** |  |  |  |  | **май** |  |
| **3.5** | **профилактические испытания электрооборудования** |  |  |  |  | **июль-август** |  |
| **3.6** | **утепление тепломагистрали** |  |  |  |  | **май** |  |
| **3.7** | **Получение акта готовности к новому учебному году** |  |  |  |  | **август** |  |
| **3.8** | **косметический ремонт зданий школы, котельной, гаража** |  |  |  |  | **июнь** |  |
| **3.9** | **промывка тепломагистрали** |  |  |  |  | **май** |  |
| **3.10** | **пробная топка котельной** |  |  |  |  | **август** |  |
| **3.11** | **испытание пожарных гидрантов** |  |  |  |  | **по графику** |  |
| **4.** | **Пополнение запасов угля для котельной**  | **т** |  | **-** | **Средства местного районного бюджета** | **август-октябрь** | **Директора школ, детских садов** |  |
| **4.1** | **утепление окон** |  |  |  |  | **сентябрь** |  |
| **4.2** | **ревизия котла, двигателя и насоса подпитки отопления** |  |  |  |  | **август** |  |
| **4.3** | **побелка помещения котельной** |  |  |  |  | **август** |  |
| **5.** | **Хоз. группа ГБУ РО «ЦРБ» в Сальском районе ФАП села Романовка** |  |  |  | **Средства областного бюджета** | **август** | **Фельдшер ФАП**  |  |
| **5.1** | **утепление окон** |  |  |  |  | **сентябрь** |  |
| **6.** | **МБУК СР «СДК Новоегорлыкского сельского поселения»** |  |  |  |  |  | **Директор МБУК «СДК Новоегорлыкского сельского поселения»****Краснокутский А.А.** |  |
| **6.1** | **косметический ремонт помещений**  |  |  |  |  | **июнь** |  |
| **6.2** | **утепление окон** |  |  |  |  | **сентябрь** |  |